RAG 組 — 提案報告書

Milestone 1 成果與 Milestone 2 提案骨架

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 專案 | 糖尿病病患衛教 Chatbot — Modular Hybrid RAG（Vector RAG + Graph RAG + CRAG-style Evaluator） |
| 提交對象 | PM |
| 版本 / 日期 | v1 草案（M1 成果報告）｜2026/08/24 |
| 撰寫依據 | 《RAG 組 — 提案計劃書 Kickoff_v1》第 3–6 節；RAG 組 7 份 M1 產出；LLM 組《LLM組與RAG組對齊問題》 |
| 狀態說明 | 本文件為 M1 成果報告與 M2 提案骨架。未完成項目以 [TBD] 標示並註明補齊時程，不以推論填補。 |

# 一、摘要

Milestone 1 的目標是「解除跨組依賴」——把其他團隊需要依賴的介面先產出，讓後續能平行作業，而非把細節寫完。以此標準衡量，本組七項產出中五項完整、兩項部分完成，且七份文件經一輪交叉校對後已收斂到同一套術語與同一份 schema。可以進入 M2。

兩條資料管線都已超出「紙上規劃」：Graph 管道以 4 篇真實文件試抽收斂出 schema v3（6 種節點、10 種關係），產出 37 條通過型別驗證的三元組；Vector 管道以 5 篇真實公告完成語意切分，85 個 chunk 全數完成向量化。兩條管道使用同一套來源編號，可逐篇比對同一份原文。

本報告同時誠實呈現三項尚未解決的問題，其中兩項需要 PM 協助（見第七節）。

需要 PM 在本次會議裁示的三件事 1. 全組共用範例查詢在最新分工下不會進入 RAG，需確認本組建議的分層處理方式（第四節）。 2. 風險等級對映目前沒有臨床專業人員審核。這是醫療衛教應用最實質的風險。 3. 旗艦查詢（metformin + 腎功能）缺乏本地權威資料來源，目前以美國 FDA 仿單暫代。

# 二、專案定位與本組職責

本系統採 Modular Hybrid RAG，與 LLM 組的五段式架構對接。整體管線與職責分界如下：

| 階段 | 負責團隊 | 職責 |
| --- | --- | --- |
| Input Router / Policy Gate | LLM 組 | 判斷使用者問題的意圖與風險，決定是否放行進入 RAG。僅一般衛教問題可通過。 |
| Retrieval（Vector / Graph） | 本組 | 在邊界允許的範圍內檢索，回傳帶來源、分數與結構化關係的 Chunk。 |
| Contract Gate / Context Gate | LLM 組 | 驗證格式、判斷資料是否可信且足夠。 |
| Generator / Output Gate | LLM 組 | 產生回答並做最後安全檢查，必要時轉介醫師或藥師。 |

本組內部再分為三個團隊：Preprocessing（兩條資料管線）、Multi-RAG（查詢路由與輸出契約）、Boundary（邊界與限制機制）。

# 三、Milestone 1 成果

## 3.1 交付完成度

| 團隊 / 成員 | Kickoff 要求的產出 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi-RAG A | 查詢類型分類表（6–10 種） | 完成 | 10 種類型，Intent × Risk × Context 多軸架構 |
| Multi-RAG B | JSON schema 草案 + 合併策略說明 | 部分 | 契約完成；合併策略尚未撰寫（8/25 補） |
| Preprocessing A | 流程圖 + 模型選擇說明 + 試切結果 | 部分 | 流程圖與試切完成；決策紀錄尚未撰寫（8/25 補） |
| Preprocessing B | 工作流圖 + schema 草案 + 試抽結果 | 完成 | schema v3、37 條三元組、程式碼與決策紀錄齊全 |
| Boundary A | 設計階段邊界清單 + 理由 + 改動代價 | 完成 | 6 項邊界，均附代表性文獻 |
| Boundary B | 執行階段限制清單 + 與 LLM 組介面 | 完成 | 三項待確認事項 LLM 組已回覆 |
| Boundary C | 失敗模式表 + 六類測試案例 | 完成 | 6 項失敗模式，均對應 metformin 情境 |

## 3.2 Graph 管道（知識圖譜）

採「LLM 輔助為主、規則式欄位對映為輔」的抽取方式。原先假設 TFDA 資料為結構化仿單、可用規則式處理，實際檢視後發現是敘事性的風險溝通公告，因此修正了分工。

- schema v3：6 種節點型別、10 種關係型別，以 4 篇真實文件手動試抽逐步修訂。前三篇各暴露落差，第四篇無新落差，視為收斂。

- 6 個落差皆留有決策紀錄。其中三項直接影響安全性：將「不建議」與「絕對禁忌」分為兩種關係，避免抽取時把語氣升級；將黑框警語級的嚴重病況與一般副作用分開；加入藥物類別階層關係，避免類別層級的安全警訊在查詢單一成分時漏掉。

- 產出 37 條 Bronze 三元組，全數通過型別驗證。經一輪自我審查修正 6 項問題，包含實體識別碼衝突、段落被誤抽成節點、去重時的來源保留、以及高風險事實的檢索閘門。

## 3.3 Vector 管道（向量檢索）

比較固定長度切分與語意單位切分兩種策略，定案採用後者。醫療文件中警語常與主張分屬不同段落，固定長度切分會把不同強度的警語切進同一個區塊。

- 依文件既有欄位標籤切分，長欄位再依編號子點細切，每個子點維持完整不跨切。

- 針對「醫療人員應注意事項」與「病人應注意事項」等類別標題，切分時將類別名稱補回每個子點開頭，確保單獨檢索到某一則時仍看得出對象是誰。

- 5 篇文件試切：固定長度 27 個 chunk、語意切分 85 個 chunk。85 個全數完成向量化（3072 維）。

- 兩條管道使用同一套來源編號與對稱的資料模型，試抽與試切結果可直接比對同一份原文。

## 3.4 邊界與限制機制

依「邊界＝可觸及什麼、限制＝實際回傳什麼」區分兩層，並刻意與 LLM 組的 Contract Gate / Context Gate 錯開，避免重複設計。

| 層次 | 內容 |
| --- | --- |
| 設計階段邊界 | 來源範圍、知識領域範圍、schema 限制、關係語意強度區分、最大遍歷深度、資料時效與狀態，共 6 項，每項附設計理由與改動代價。 |
| 執行階段限制 | 依分數類型分流的信心門檻、圖譜跳數預算、關係型別與節點型別的允許清單。屬規則型判斷，不涉及語意理解。 |
| 失敗模式與測試 | 6 項 garbage-in 失敗模式（實體抽錯、關係方向錯置、同源不一致、幻覺實體、信心未分級、欄位缺漏），以及可回答／部分回答／無資料／資料衝突／過期／注入六類測試案例。 |

# 四、需裁示事項（一）：共用範例查詢的定位

Kickoff 第 3.2 節定案，全組所有文件、圖表與範例統一使用「我有腎功能不好，可以吃 metformin 嗎？」。七份 M1 文件均已照做。

但 LLM 組最新的分工文件明確：只有經 Policy Gate 判定為一般衛教的問題才會呼叫 RAG，而這句話被歸類為個人化用藥問題，應由系統建議諮詢醫師或藥師，不進入檢索流程。

問題 本組整份提案的示範查詢，在最終系統中不會到達本組負責的模組。

本組建議不重寫範例，而是分層呈現——這對提案反而是加分，因為它示範了兩層安全設計確實有效：

| 查詢 | 示範什麼 | 對應模組 |
| --- | --- | --- |
| 「我有腎功能不好，可以吃 metformin 嗎？」 | 安全攔截：個人化用藥不由系統代為決定，轉介專業人員。 | LLM 組 Policy Gate |
| 「腎功能不佳者使用 metformin 時，有哪些一般注意事項？」 | 正常檢索路徑：找到一般注意事項並標示來源與國別。 | 本組 Vector + Graph Retriever |

值得一提的是，第二句正好落在本組 schema 中「注意／需調整劑量」這一層，而非「絕對禁忌」。設計 schema 時之所以把兩者分為獨立的關係型別，正是為了避免把仿單原文的「不建議」在抽取階段升級成「絕對禁止」。若當初合併為單一禁忌關係，第二句將無法被正確回答。這是一個在跨組對齊後才得到驗證的設計決策。

需要裁示：是否採用上述分層方式。若採用，本組將於 M2 全面更新範例段落；此事需在 M2 撰寫開始前定案，否則將產出整份使用錯誤範例的提案。

# 五、跨組介面現況

## 5.1 已定案

- Retrieved Chunk 欄位契約已定案並通過 JSON Schema 驗證，以旗艦查詢的實際三元組實測無誤。

- 高風險事實的處置分工已釐清：本組負責正確標記禁忌、警告與嚴重副作用並附來源；判斷是否可用、如何回答、最終安全檢查依序由 LLM 組的 Context Gate、Generator、Output Gate 負責。此項在 M1 期間一度是責任真空，現已有明確歸屬。

- 圖譜檢索因跳數用盡而提前終止時，回傳部分路徑並標記狀態，交由下游判斷，而非直接視為查無資料。

- 圖譜檢索分數不沿用文獻既有閾值，需建立本專案自己的校準資料。

## 5.2 M2 開始前需補齊

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 合併策略 | Vector 與 Graph 同時回傳時的排序依據、去重規則、截斷位置與數量上限。此項亦卡住 Boundary 團隊的截斷設計。 |
| 外層回應封套 | 現行契約只定義單一 Chunk 的形狀，缺少「一次檢索回傳什麼」的外層結構，導致 LLM 組要求的搜尋狀態、請求對應、警告訊息無處放置。 |
| 資料風險等級欄位 | LLM 組要求本組回傳證據的風險等級，而非讓其自行從文字推測。本組 schema 的每一種關係本就帶有安全等級，可直接推導；需納入契約。 |
| 時效與狀態欄位 | 資料版本與狀態目前只存在於 Chunk 層，圖譜三元組本身沒有帶。需決定放在哪一層。 |

# 六、已知限制

以下為 M1 階段確實存在、且不宜在提案中隱藏的限制。

| 限制 | 影響 | 處理 |
| --- | --- | --- |
| 旗艦查詢缺乏本地權威來源 | 本地 129 筆藥品安全資訊不含 metformin，目前唯一來源為美國 FDA 的複方仿單，且因安全閘門機制暫被排除於可檢索集之外。 | 需取得本地單方藥品資料（第七節）。替代方案：改以資料完整的另一藥物類別作為展示案例。 |
| 醫學詞彙尚未接地 | 實體目前僅少數接上國際標準詞彙代碼，其餘待帳號開通。影響同名實體的合併與跨來源比對。 | 需 UMLS 帳號（第七節）。 |
| 風險等級未經臨床審核 | 風險等級係依仿單與公告的用語強度推導，非臨床專業人員審核結果。 | 需 PM 協助（第七節）。 |
| 尚未全量處理 | 目前為小規模試做（Graph 4 篇試抽 + 規則式對映、Vector 5 篇試切），非全量 129 筆。 | 符合 Kickoff 對 M1 的要求；M2 後擴大。 |
| 檢索內容的注入檢查未實作 | 來源白名單已建立，但找回的內容尚未再做一次間接注入檢查。 | 現行來源限於官方資料，風險受控；來源放寬前須補。 |

# 七、需要 PM 支援的事項

| # | 事項 | 說明與影響 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臨床專業人員審核 | 風險等級對映與高風險事實的正確性目前無人可審。這是醫療衛教應用最實質的風險，也是 LLM 組明確要求的前提條件。建議安排一次臨床人員審閱，範圍可先限於高風險關係。 |
| 2 | UMLS UTS 帳號 | 醫學詞彙接地卡在帳號取得。缺少代碼會使同名實體無法合併，也讓邊界機制中「實體須對齊標準詞彙」這項控制無法執行。 |
| 3 | 本地權威資料來源管道 | 本地 129 筆資料不含 metformin。需要衛福部食藥署或中華民國糖尿病學會的用藥指引取得管道，否則提案的核心展示案例只能引用美國資料。 |

# 八、Milestone 2 提案骨架與時程

## 8.1 M2 提案文件章節規劃

| 章 | 章節 | 內容來源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 專案定位與整體架構 | 本報告第二節擴寫，加入完整架構圖 |
| 2 | 查詢類型與路由策略 | Multi-RAG A 的 10 類分類表 + Multi-RAG B 的路由與合併策略 |
| 3 | 資料前處理：Vector 管道 | Preprocessing A 的流程圖、切分策略決策紀錄、試切與向量化結果 |
| 4 | 資料前處理：Graph 管道 | Preprocessing B 的 schema v3、抽取工作流、6 項落差決策紀錄、Bronze 資料集 |
| 5 | 邊界與限制機制 | Boundary A 的設計階段邊界 + Boundary B 的執行階段限制 |
| 6 | 失敗模式與測試計畫 | Boundary C 的失敗模式表與六類測試案例，加上圖譜檢索的六類校準設計 |
| 7 | 跨組介面契約 | 完整 Retrieved Chunk 契約 + 外層封套 + 與 LLM 組的分工表 |
| 8 | 限制與後續工作 | 本報告第六節擴寫 |

## 8.2 時程

| 日期 | 工作 | 負責 |
| --- | --- | --- |
| 8/24 | M1 內部會議：定案共用範例查詢的處理方式、關閉已獲回覆的待確認事項、指派兩項補件 | 全體 |
| 8/25 | 補齊合併策略與 Vector 決策紀錄；契約加上外層封套與風險等級欄位 | Multi-RAG B、Preprocessing A |
| 8/26 | PM 會議（本文件）；同日回覆 LLM 組九項確認事項 | 全體 |
| 8/27–8/28 | 各團隊撰寫 M2 章節並統一整合 | 全體 |

## 8.3 M2 之後的工作（不列入 M2 交付）

以下項目工作量或前置條件超出 M2 時程，將在提案中明確標示為後續工作，不以推論填補：醫學詞彙接地與同名實體合併、圖譜檢索分數的六類校準資料集、129 筆資料的全量抽取、檢索內容的間接注入檢查、數值門檻的結構化、以及風險等級的臨床審核。

本報告為 M1 成果報告與 M2 提案骨架，涵蓋至 2026/08/24 的產出。技術細節以各團隊文件與校對版為準；組內完整版見《RAG 組 — M1 工作報告與計畫修訂》。