RAG 組 — 提案計劃書 Kickoff

對象:RAG 組全體 7 人

版本:v1（Kickoff 文件）

# 1. 本次文件目的

- 本文件目標:定案共用術語、共用範例、初版介面契約，讓三個團隊接下來 4 天能獨立平行工作，不互相卡進度

- 不要在此文件內把所有內容寫完 — 目的是把「後續平行作業所需的公共基礎」定下來

- 閱讀完畢後，每個團隊都應清楚自己的任務、產出格式、與其他組的介面

# 2. 專案回顧（快速對齊）

- 服務對象:糖尿病病患衛教 chatbot（回答一般糖尿病健康問題）

- RAG 選擇:Modular Hybrid RAG — Vector RAG + Graph RAG + CRAG-style Evaluator

- 上下游對接:須符合 LLM 組 5 部分架構 → Input Router → Policy Gate → RAG → Contract Gate → Context Gate → Generator → Output Gate

- SOP 目標:架構須具備可重用性，日後能套用到其他實驗室專案（不只糖尿病）

- 本文件的兩個里程碑:M1（08/24，解除彼此依賴）、M2（8/28前，完成提案計劃書）

# 3. 共用基礎（本文件定案，不再變動）

## 3.1 術語規範

- 與 LLM 組完全一致的既有命名:RAG、Contract Gate、Context Gate、Input Router、Policy Gate、Generator、Output Gate、decision_code、intent_tags、risk_flags 等 — 全部照抄，不自創別名

- RAG 組新增名稱清單:Retrieval Router（本組內的路由，不是 LLM 組的 Input Router）、Retriever（單一檢索器，如 Vector Retriever、Graph Retriever）、Chunk（統稱檢索結果單位，不論來自向量或圖譜）

- 遇到需要新名詞時，先在群組發問確認，不同組不能同一概念用不同名字

## 3.2 共用範例查詢

全組所有文件、圖表、範例都用同一個查詢，讓提案讀起來像一份整體文件，而非三份拼接:

- 「我有腎功能不好，可以吃 metformin 嗎？」

- 選這題的原因:同時涉及藥物、病症、安全性 → 能同時測試 Vector 路徑（衛教說明）與 Graph 路徑（禁忌關係）

- 與 LLM 組的 SGLT2 酮酸中毒案例互補，非重複，讓兩份提案可以相互引用

- 任何範例、Metadata 樣例、圖表案例都用這個問題;若某人的段落需要另一個範例，須先在群組同意

## 3.3 初版介面契約（Retrieved Chunk 欄位）

為讓 Preprocessing 知道要產出什麼、Boundary 知道要限制什麼、Multi-RAG 知道要傳遞什麼，本文件定案下列草案欄位（08/24前可修訂，但請在群組向大家通知）:

- chunk_id:唯一識別碼（必填）

- source:資料來源（TFDA、學會指引、教科書等，必填）

- version:資料版本（必填）

- date:資料日期（必填，供 Freshness 檢查）

- score:檢索分數（必填）

- score_type:分數類型（similarity / rerank / graph_traversal，必填）

- status:資料狀態（active / revoked / superseded，必填）

- content:實際內容文字（必填）

- retriever:產生此 chunk 的檢索器（vector / graph，必填）

- entities / relations:若來自 Graph Retriever，需帶回實體與關係路徑（Graph 專屬）

- 上述欄位對應 LLM 組 Contract Gate 檢查項目，全體 Retriever 都必須產出這些欄位

- 欄位型別與必填/選填細節 [TBD-需 Multi-RAG B 成員於 M1 前定案]

- 是否納入 RAPTOR 作為第三個 Retriever 分支 [TBD-需 Multi-RAG 組於 M1 8/24 會議決定]

# 4. Milestone 1（8/24前完成）— 解除跨組依賴

此階段目的不是把細節寫完，而是把「其他組要依賴的東西」先產出，讓 4 天後大家能平行寫 M2 內容:

## 🔹 Multi-RAG 策略團隊（2 人）

- 本階段目標: 產出查詢分類與 Retriever 輸出契約，讓 Preprocessing 知道要準備什麼類型的資料、Boundary 知道要對什麼路徑設限。

### A 成員 — 查詢類型分類（Query Taxonomy）

- 任務:列出糖尿病病患可能會問的 6–10 種查詢類型，並決定每類走 Vector / Graph / 兩者皆用

- 產出:1 頁分類表，包含類型名、範例問題、建議路徑、理由

- M1 前完成度:草案版本，允許 8/24 會議再修訂

### B 成員 — Retriever 輸出契約與合併邏輯

- 任務:定案第 3.3 節的欄位清單細節（型別、範例值、必填 / 選填），並設計 Vector + Graph 同時回傳時的合併策略

- 產出:JSON schema 草案 + 合併策略說明（依 score 排序？依 retriever 分區？重複去重？）

- M1 前完成度:草案版本，能讓 Preprocessing 依此規劃輸出格式

### 執行提示

- 查詢類型可參考 LLM 組 Input Router 的多軸 multi-label 思路（intent × risk × context），不要只用單一分類

- 分類範例可參考 Reddit r/diabetes、糖尿病衛教網站的常見問題，比自己想像更貼近實際

- 契約先求最小可用版本，避免過度設計 — 欄位不足可在 M1 8/24會議補

- 查閱 LLM 組 Part B 的 Contract Gate 章節，確認欄位命名與他們的檢查項目對得上

## 🔹 Preprocessing 預處理團隊（2 人）

- 本階段目標: 產出兩條資料管線的初步規劃，讓 Multi-RAG 知道有什麼資料可用、Boundary 知道要限制什麼範圍。

### A 成員 — Vector 管道

- 任務:確認糖尿病資料來源、選定 chunking 策略、embedding 模型、metadata tagging 方式

- 產出:流程圖 + 工具/模型選擇說明 + 3–5 篇範例文件試切結果

- M1 前完成度:方向定案 + 小規模試做（不用全量處理）

### B 成員 — Graph 管道

- 任務:選定實體/關係抽取方式（LLM 輔助 vs 規則）、schema 或 ontology 來源（SNOMED CT? 自訂?）

- 產出:抽取工作流圖 + schema 草案 + 3–5 篇範例文件試抽結果

- M1 前完成度:方向定案 + 小規模試做

### 執行提示

- 資料來源可直接沿用 LLM 組 Part B 已用的 TFDA 129 筆藥品安全資訊，加上糖尿病學會指引即可起步

- 不要從零建 ontology，先用現成醫學 ontology 作 anchor（SNOMED CT / MeSH），自訂節點只補缺口

- Chunking 策略推薦「語意單位優先」而非固定字元長度 — 醫療文件中警語常與主張分屬不同段落，切壞會直接影響安全性

## 🔹 Boundary 邊界設定團隊（3 人）

- 本階段目標: 列出所有可用的邊界與限制機制，並找出需要跟其他組協調的介面點。

### A 成員 — 邊界機制（設計階段）

- 任務:列出所有設計階段就要決定的邊界（來源範圍、schema 限制、最大遍歷深度等）

- 產出:邊界機制清單 + 每項的設計理由 + 對應影響（改動代價）

- M1 前完成度:清單完成，理由可簡短

### B 成員 — 限制機制（執行階段）與 LLM 組協調

- 任務:列出執行階段限制（信心門檻、跳數限制、關係類型排除等），並釐清與 LLM 組 Context Gate/CRAG evaluator 的分工，避免重複

- 產出:限制機制清單 + 與 Context Gate 的介面說明（誰負責什麼、資料如何交接）

- M1 前完成度:清單完成 + 已與 LLM 組簡短確認

### C 成員 — 失敗模式與測試案例

- 任務:分析 garbage-in 風險（抽取錯誤怎麼辦）、列出至少 6 類測試案例

- 產出:失敗模式表 + 測試案例分類（可回答、部分回答、無資料、資料衝突、過期、注入等）

- M1 前完成度:分類完成，具體案例可留到 M2

### 執行提示

- 邊界 vs 限制的區分可直接沿用 Graph RAG 報告第 4 節框架:邊界=可觸及什麼，限制=實際回傳什麼

- 務必查閱 LLM 組 Part B 的 Contract Gate + CRAG evaluator 設計，避免與他們重複造輪子 — 你們是「補他們沒做的部分」不是「重做」

- 測試案例分類可直接沿用 LLM 組 Part A 附錄 C 的六類架構，加上糖尿病專屬情境

- 遇到「這個限制要對 Vector 還是 Graph 生效？」的問題，先記錄下來到 M1 8/24會議提出，不要自己猜

# 5. Milestone 2（8/28前）— 完成提案計劃書

M1 8/24會議後，各團隊根據校對結果各自撰寫提案章節:

- Multi-RAG:完整策略文件（taxonomy + routing + merge，含流程圖）

- Preprocessing:完整流程（Vector + Graph 兩條管線，含架構圖與範例輸出）

- Boundary:完整規範（邊界 + 限制 + 測試計畫，含失敗模式表）

全體共同要求:

- 全文使用第 3.2 節的共用範例查詢（Metformin + 腎功能）

- 術語一致（依第 3.1 節）

- 每項技術主張皆附可查來源（論文、官方文件或可靠網站）

- 所有 M1 階段留下的 [TBD] 佔位符必須全部填完

- 最後統一整合為單一提案文件，配上共用圖表

# 6. 共同規範（本文件決議）

- 1. 術語一致 — 第 3.1 節定案後不再改，全員遵守;新名詞先群組確認

- 2. 共用範例 — 所有範例、圖表、案例皆使用第 3.2 節查詢，需另用範例先群組同意

- 3. 來源引用 — 每項技術主張須附可查來源（論文、官方文件、可靠網站），不可只寫「聽說」或「一般認為」

- 4. AI 輔助 — 允許用 AI 生成初稿，但送出前必須本人閱讀、理解、修訂 — 依 8/24 會議規範，不接受未經審查的 AI 內容

- 5. 佔位符標記 — 需別組資訊才能寫的部分，用 [TBD-需 X 組確認] 明確標示，不要隱藏或自行猜測

格式範例：「合併後的 Chunk 排序規則 [TBD-需 Multi-RAG B 成員確認 score 合併邏輯]」

- 6. 決策紀錄 — 不只寫結論，也寫「為什麼選此選項而非其他」— 讓 SOP 對後續專案有參考價值

- 7. 提前同步 — 卡到別組的問題馬上到群組發問，不要等 M1 8/24會議才提

# 7. 8/20到 Milestone 1 之間的行動

- 全員:今天內在群組回報自己拿到的具體任務（人 + 任務），避免重複與遺漏

- 各團隊 A/B/C 成員內部自行約時間對齊

- 遇到卡點或需別組資訊時，直接在群組 tag 對應成員，不要私訊等回覆

- M1 會議前一天（8/24前）:各團隊將草案上傳群組，讓其他人有時間閱讀

- M1 會議（8/24）:每組 5–10 分鐘簡報草案，重點在校對介面契約與釐清 [TBD] 標記